ƯỚC LƯỢNG PRODUCT BACKLOG RIKKEIFARM LIVE

Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 |  | ☑ | Khi đến giờ bắt đầu livestream, hệ thống có cần tự động chuyển trạng thái phiên sang trạng thái khác không? |
| LS03 |  | ☑ | Nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối cùng, hệ thống xử lý thế nào để chỉ một đơn thành công và không bán vượt tồn kho? |

Giải thích: LS01 cần làm rõ phạm vi xử lý trạng thái theo thời gian. LS03 cần làm rõ quy tắc xử lý các đơn hàng đồng thời để xác định độ phức tạp và rủi ro kỹ thuật.

Nhiệm vụ 2 – Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Phiếu 5 SP lo ngại việc xử lý thời gian và trạng thái phiên, nhưng PO đã xác nhận chỉ cần trạng thái “Sắp diễn ra”, không cần tự chuyển trạng thái khi đến giờ phát. Vì vậy, LS01 có độ phức tạp tương đương LS02 (3 SP). |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Các phiếu chênh lệch do đánh giá khác nhau về rủi ro đặt hàng đồng thời và xử lý tồn kho. Sau khi làm rõ quy tắc chỉ một đơn thành công khi sản phẩm cuối được đặt, LS03 vẫn phức tạp hơn LS02 do có nhiều bước xử lý đơn hàng, giảm tồn và hoàn tồn, nên chọn 8 SP. |

Nhiệm vụ 3 – Phát hiện cách hiểu sai

Story Point đo lường ước lượng tương đối về khối lượng công việc, độ phức tạp, rủi ro và sự không chắc chắn, chứ không phải số giờ làm việc cố định. Nhóm sử dụng Velocity, tức số Story Point của các hạng mục thực sự hoàn thành trong những Sprint trước, để dự báo khối lượng phù hợp cho Sprint tiếp theo mà không cần quy đổi SP thành giờ. Ví dụ, nếu Velocity trung bình là 20 SP thì nhóm có thể cân nhắc chọn lượng công việc gần mức đó, tùy theo năng lực và hoàn cảnh của Sprint mới.